Evaluación Parcial N°2

Monitoreo y control del proyecto de software

Estudiante

| Sigla | Nombre Asignatura | Tiempo Asignado | % Ponderación |
| --- | --- | --- | --- |
| GPY1102 | GESTIÓN DE PROYECTOS DE SOFTWARE | 5 horas | 35% |

# Situación evaluativa

|  | Ejecución práctica |  | X | Entrega de encargo |  |  | Presentación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Tabla de Especificaciones

| Resultado de Aprendizaje |  | Indicador de Logro (IL) | Ponderación Indicador de Logro | Indicador de Evaluación (IE) | Ponderación Indicador de Evaluación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RA2. Desarrolla acciones de monitoreo y control de un proyecto, por medio de herramientas de gestión y reportes de estados de avance, para resguardar la planificación e integración de éste. | • | 2.1. Propone un sistema de monitoreo y control, definiendo sus flujos e hitos clave, para realizar un seguimiento efectivo del progreso del proyecto de software. | 20% | 1. En el informe, propone un sistema de monitoreo y control, explicando de forma precisa sus flujos e hitos clave. | 5% |
|  |  |  |  | 2. En la presentaciòn, presenta el sistema de monitoreo y control propuesto, explicando su utilidad para el seguimiento efectivo del progreso en el proyecto. | 15% |
|  | • | 2.2. Gestiona cambios en el proyecto de manera ágil y eficiente, resolviendo situaciones complejas en casos de la industria, para asegurar la integridad del plan inicial. | 30% | 3. En el informe, explica las estrategias de gestión del cambio utilizadas, documentando las problemáticas solucionadas y justificando su decisión. | 10% |
|  |  |  |  | 4. En la presentaciòn, presenta estrategias ágiles y eficientes para resolver eventualidades según el caso asignado, manteniendo la integridad del plan inicial. | 20% |
|  | • | 2.3. Asigna recursos dentro del proyecto, elaborando un plan y realizando un seguimiento de su utilización, para garantizar su viabilidad y rentabilidad. | 25% | 5. En el informe, elabora un plan de asignación de recursos, incorporando estrategias para asegurar su viabilidad y rentabilidad. | 5% |
|  |  |  |  | 6. En la presentaciòn, expone de forma resumida su plan de asignación de recursos, justificando sus decisiones con criterios técnicos en beneficio del proyecto. | 20% |
|  | • | 2.4. Genera reportes precisos y detallados sobre el estado actual del proyecto y su progreso, entregando información de valor para las partes interesadas, facilitando la gestión y toma de decisiones. | 25% | 7. En el informe, incluye documentación detallada sobre el estado actual del proyecto, entregando información de valor para las partes interesadas. | 10% |
|  |  |  |  | 8. En la presentaciòn, sintetiza el progreso actual del proyecto, presentando las cifras y datos de mayor relevancia, explicando cómo contribuyen a la gestión y toma de decisiones. | 15% |
|  |  | Total |  | 100% | 100% |

# Instrucciones generales para el/la estudiante

Descripción general de la evaluación: Esta evaluación está dividida en dos encargos: informe ejecutivo y presentaciòn grupal. En esta evaluación, deberán continuar trabajando el caso de una organización real o simulada seleccionado en la parcial 1. Tu equipo estará a cargo de aplicar estrategias y herramientas de seguimiento y control del proyecto seleccionado, resguardando en todo momento su planificación e integración, superando imprevistos y tomando decisiones que aseguren la disponibilidad de información precisa y de valor para la organización Para ello, se realizará un reporte ejecutivo con calificación grupal. Además del reporte ejecutivo, realizarán la entrega de un presentaciòn grupal de 5-7 minutos, en el cual deben participar todos/as los integrantes de manera equitativa, explicando con apoyo de herramientas digitales sus estrategias de monitoreo, control, gestión del cambio y asignación de recursos. Este presentaciòn es una simulación de una presentación a la comisión o dirección de la organización trabajada en el caso semestral, por lo que debe sintetizarse el estado del proyecto de forma simple y atractiva. Los presentaciòns serán proyectados en la Sala de Proyectos para su análisis colectivo. Si bien se realiza en equipos, el presentaciòn será calificado de forma individual, según el desempeño evidenciado por cada integrante. El tiempo asignado para esta evaluación es de 5 horas y se realiza en equipos en la Sala de Proyectos. La distribución de los porcentajes en esta evaluación es la siguiente: Evaluación; Tipo de situación evaluativa; Distribución de porcentajes en la Parcial. Parcial N°2; Informe; 30%. Presentaciòn; 70%. Total; 100%. 3.1. Instrucciones informe ejecutivo grupal: A través de un informe grupal de tipo “resumen ejecutivo”, los equipos deberán incorporar:

- Propuesta de sistema de monitoreo y control, incluyendo flujos e hitos clave. Para ello, realice una representación visual de su propuesta. - Gestión del cambio e imprevistos dentro del proyecto, con estrategias que aseguren la integridad del plan. Explique cómo se resolvieron los imprevistos presentados en el caso. - Asignación y planificación de recursos, para garantizar su viabilidad. Elabore un plan de asignación de recursos, según las necesidades de la organización, justificando sus decisiones. - Generación de reportes sobre el estado del proyecto, entregando información de valor para las partes interesadas. Destaque los datos y elementos clave para una comunicación persuasiva. Formato del Informe: - Documento en formato PDF - Letra Arial o Times New Roman, tamaño 12, interlineado de 1.5. - Márgenes de 2.5 cm en todos los lados. - Extensión máxima 7 planas. - Las citas y referencias deben seguir el formato APA. 3.2. Instrucciones presentación grupal: Cada equipo debe crear un presentación 15 minutos, en el cual deben participar todos/as sus integrantes de manera equitativa (ya que su calificación es individual), explicando con apoyo de herramientas digitales sus estrategias de monitoreo, control, gestión del cambio y asignación de recursos. Este presentaciòn es una simulación de una presentación a la comisión o dirección de la organización trabajada en el caso semestral, por lo que debe sintetizarse el estado del proyecto de forma simple y atractiva. Los presentaciòns serán proyectados en la Sala de Proyectos para su análisis colectivo. Se recomienda la herramienta Cambas para una simulación de una reunión ejecutiva entre los/as integrantes del equipo. También es posible realizar otros tipos de por ejemplo, en una sala física con apoyo de pizarras o cartulinas. Lo importante es que se simule una presentación a la directiva de la organización, utilizando lenguaje técnico y con la participación equitativa de todos/as los/as integrantes. Componentes de la presentaciòn: Asegúrense de que todos/as los integrantes del equipo participen en la exposición de los siguientes temas:

- Contextualice brevemente su caso. Presente el sistema de monitoreo y control propuesto, explicando su utilidad para el seguimiento efectivo del progreso en el proyecto. - Presente estrategias ágiles y eficientes para resolver eventualidades según el caso asignado, manteniendo la integridad del plan inicial 3) Exponga de forma resumida su plan de asignación de recursos, justificando sus decisiones con criterios técnicos en beneficio del proyecto. 4) Sintetice el progreso actual del proyecto, presentando las cifras y datos de mayor relevancia, explicando cómo contribuyen a la gestión y toma de decisiones. 3.3. Orientaciones para la implementación de la evaluación. - Recursos necesarios: se utilizarán herramientas de planificación de proyectos (Ofimática 365, Microsoft Project, Project Libre, etc) y medios digitales para la presentación (se recomienda usar software power point proyectando una presentación analógica o digital). - Los equipos deben asegurar la adecuada distribución de temáticas entre los/as integrantes del equipo, con la intención de que cada uno/a de ellos/as tenga oportunidad de demostrar su dominio individual, reflexiones, y aporte al trabajo colectivo en cada tema. - El ambiente de la evaluación será la Sala de Proyectos, donde se proyectarán los presentación elaborados. - El caso semestral será seleccionado durante la semana 4, y la evaluación se realizará durante la semana 12.

# Pauta de Evaluación

| Categoría |  | % logro |  | Descripción niveles de logro |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Muy buen desempeño |  | 100% |  | Demuestra un desempeño destacado, evidenciando el logro de todos los aspectos evaluados en el indicador. |  |
| Buen desempeño |  | 80% |  | Demuestra un alto desempeño del indicador, presentando pequeñas omisiones, dificultades y/o errores. |  |
| Desempeño aceptable |  | 60% |  | Demuestra un desempeño competente, evidenciando el logro de los elementos básicos del indicador, pero con omisiones, dificultades o errores. |  |
| Desempeño incipiente |  | 30% |  | Presenta importantes omisiones, dificultades o errores en el desempeño, que no permiten evidenciar los elementos básicos del logro del indicador, por lo que no puede ser considerado competente. |  |
| Desempeño no logrado |  | 0% |  | Presenta ausencia o incorrecto desempeño. |  |

## Rúbrica de Evaluación

| Indicador de Evaluación |  | Categorías de Respuesta |  |  |  | Ponderación Indicador de Evaluación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Muy buen desempeño 100% | Buen desempeño 80% | Desempeño aceptable 60% | Desempeño incipiente 30% | Desempeño no logrado 0% |  |
| Dimensión: Informe Grupal |  |  |  |  |  |  |
| 1. Propone un sistema de monitoreo y control, explicando de forma precisa sus flujos e hitos clave. | Propone un sistema de monitoreo y control detallado y completo. Explica de manera precisa los flujos de información, los hitos clave y la interacción entre los diferentes componentes del sistema. | Propone un sistema de monitoreo y control bien estructurado. Explica claramente los flujos de información y los hitos clave del sistema. Muestra un entendimiento adecuado de las necesidades del proyecto. | Propone un sistema de monitoreo y control aceptable. Explica los flujos de información y algunos hitos clave del sistema, aunque hoy algunas omisiones o falta de detalle en la explicación. | Propone un sistema de monitoreo y control con errores significativos o falta de claridad. La explicación de los flujos de información y los hitos clave del sistema es insuficiente o incorrecta. | No propone un sistema de monitoreo y control detallado y completo. | 5% |

| 2. Explica las estrategias de gestión del cambio utilizadas, documentando las problemáticas solucionadas y justificando su decisión. | Explica detalladamente las estrategias de gestión del cambio implementadas, documentando sin errores las problemáticas específicas que fueron resueltas, justificando su decisión de forma destacada. | Explica las estrategias de gestión del cambio utilizadas de manera clara, documentando las principales problemáticas solucionadas, justificando su decisión. | Describe las estrategias de gestión del cambio, mencionando las problemáticas resueltas de manera general. Justifica algunas decisiones tomadas durante el proceso, aunque podría haber más detalle. | Presenta las estrategias con omisiones significativas en la documentación de las problemáticas. La justificación de las decisiones es limitada y poco clara. | No explica las estrategias de gestión del cambio implementadas en su caso. | 10% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Elabora un plan de asignación de recursos, incorporando estrategias para asegurar su viabilidad y rentabilidad. | Elabora un plan de asignación de recursos preciso y sin errores, incorporando estrategias para asegurar su viabilidad y rentabilidad. | Elabora un plan de asignación de recursos preciso, incorporando estrategias para asegurar su viabilidad y rentabilidad, con mínimos errores. | Elabora un plan de asignación de recursos aceptable, incorporando estrategias para asegurar su viabilidad y rentabilidad, con falta de profundidad. | Elabora un plan de asignación de recursos confuso o insuficiente, incorporando con dificultades estrategias para asegurar su viabilidad y rentabilidad. | No elabora un plan de asignación de recursos. | 5% |
| 4. Incluye documentación detallada sobre el estado actual del proyecto, entregando información de valor para las partes interesadas. | Incluye documentación detallada y organizada sobre el estado actual del proyecto, entregando información de valor para las partes interesadas. | Incluye documentación detallada sobre el estado actual del proyecto, entregando información de valor para las partes interesadas, con mínimos errores. | Incluye documentación aceptable sobre el estado actual del proyecto, entregando información de valor para las partes interesadas, pero con algunas omisiones. | Incluye documentación insuficiente sobre el estado actual del proyecto, entregando información incompleta a las partes interesadas. | No incluye documentación detallada sobre el estado actual del proyecto. | 10% |
| Dimensión: Presentación grupal |  |  |  |  |  |  |

| 5. Presenta el sistema de monitoreo y control propuesto, explicando su utilidad para el seguimiento efectivo del progreso en el proyecto. | Presenta el sistema de monitoreo y control con detalle, explicando de forma destacada su utilidad para el seguimiento efectivo del progreso en el proyecto. | Presenta el sistema de monitoreo y control de forma completa, explicando con mínimos errores su utilidad para el seguimiento efectivo del progreso en el proyecto. | Presenta el sistema de monitoreo y control de forma aceptable, con algunos errores en explicar su utilidad para el seguimiento efectivo del progreso en el proyecto. | Presenta el sistema de monitoreo y control de forma insuficiente, con dificultades para explicar su utilidad para el seguimiento efectivo del progreso en el proyecto. | No presenta el sistema de monitoreo y control propuesto. | 15% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. Presenta estrategias ágiles y eficientes para resolver eventualidades según el caso asignado, manteniendo la integridad del plan inicial. | Presenta y detalla estrategias ágiles y altamente eficientes para manejar eventualidades específicas. Muestra cómo estas estrategias aseguran la integridad del plan inicial de manera destacada. | Presenta estrategias ágiles y eficientes para manejar eventualidades relevantes al caso asignado. Explica cómo estas estrategias contribuyen a mantener la integridad del plan inicial de manera efectiva. | Presenta estrategias para manejar eventualidades, aunque la agilidad y eficiencia pueden mejorar. Muestra cómo estas estrategias intentan mantener la integridad del plan inicial, aunque con algunas limitaciones. | Propone estrategias limitadas o poco efectivas para manejar eventualidades. La relación con la integridad del plan inicial es débil o poco clara. | No presenta estrategias ágiles y eficientes para resolver eventualidades en el caso. | 20% |
| 7. Expone de forma resumida su plan de asignación de recursos, justificando sus decisiones con criterios técnicos en beneficio del proyecto. | Expone de forma resumida su plan de asignación de recursos, justificando sus decisiones con criterios técnicos sin errores, en beneficio del proyecto. | Expone de forma resumida su plan de asignación de recursos, justificando sus decisiones con criterios técnicos con mínimos errores, en beneficio del proyecto. | Expone de forma resumida su plan de asignación de recursos, justificando sus decisiones con criterios técnicos, aunque con algunos errores que afectan el beneficio del proyecto. | Expone de forma insuficiente su plan de asignación de recursos, justificando con errores sus decisiones, afectando negativamente el beneficio del proyecto. | No expone de forma resumida su plan de asignación de recursos. | 20% |
| 8. Sintetiza el progreso actual del proyecto, | Sintetiza con precisión el progreso | Sintetiza el progreso actual del proyecto, | Sintetiza el progreso actual del proyecto, | Sintetiza el progreso actual del proyecto, | No sintetiza el progreso actual | 15% |
| presentando las cifras y datos de mayor relevancia, explicando cómo contribuyen a la gestión y toma de decisiones. | actual del proyecto, presentando las cifras y datos de mayor relevancia, explicando cómo contribuyen a la gestión y toma de decisiones. | presentando las cifras y datos de mayor relevancia, explicando con mínimos errores cómo contribuyen a la gestión y toma de decisiones. | presentando solo algunas cifras y datos de relevancia, explicando de forma aceptable cómo contribuyen a la gestión y toma de decisiones. | presentando solo algunas cifras y datos de relevancia, explicando con varios errores y dificultades cómo contribuyen a la gestión y toma de decisiones. | del proyecto, ni presenta las cifras y datos de mayor relevancia. |  |
|  |  | Total |  |  |  | 100% |